建设工程施工专业分包合同

烟道制作、安装工程

2015版

四川省第三建筑工程公司

2017年  月  日

烟道制作安装工程分包合同

第一部分 协议书

承包人（甲方）：   四川省第三建筑工程公司

分包人（乙方）：                             合同签订地：四川省第三建筑工程公司住所地

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，根据工程建设施工图及建设单位的要求，参照《建设工程施工合同》的文本，双方就分包工程施工事项经协商一致，订立本合同。

1、工程概况

1.1工程名称： 南川悦中心

1.2工程规模：建筑面积： 90652.65㎡ ；层数： 34  层；结构形式：  框剪结构

1.3工程地点： 四川省南充市顺庆区桑园路13号

2、分包工程承包范围及方式

2.1分包工程承包范围：  本工程所有 烟道制作安装工程

2.2分包工程承包方式：包工包料、保质量、包工期；保安全、现场文明施工。

3、分包合同价款

| 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 工程量 （预计） | 单价 | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#楼厨房PQC-40型 | 600mm*500mm | m | 1140 |  |  | 结算数量以双方确认的实际安装数量为准，并调整合同暂定价。 |
| 2#楼厨房PQC-24型 | 460mm*400mm | m | 780 |  |  |  |
| 1#楼卫生间 | 430mm*300mm | m | 740 |  |  |  |
| 2#楼卫生间 | 380mm*250mm | m | 60 |  |  |  |
| 3#楼厨房 | 320mm*240mm | m | 64 |  |  |  |
| 3#楼卫生间 | 320mm*240mm | m | 64 |  |  |  |
| 厨房排烟止逆阀 |  | 个 | 645 |  |  |  |
| 卫生间排烟止逆阀 |  | 个 | 275 |  |  |  |
| 合同价款 （暂定） |  |  |  |  |  |  |

4、工期

开工日期：开工日期以甲方项目部书面通知为准

竣工日期：按照甲方项目部施工计划安排的竣工日期

合同工期总日历天数：按照甲方项目部施工计划安排

5、工程质量标准  本分包工程质量标准双方约定为： 一次验收合格

6、履约保证

6.1乙方在签定合同前向甲方交纳履约保证金0元。

6.2如施工过程中质量出现问题甲方有权处没收履约保证金。

6.3合同约定的施工内容完成，并经质监部门验收合格后一个月内无息退还。

第二部分  专用条款

7、双方的权利与义务

7.1承包人的工作

7.1.1承担现场的总体部署和管理，提供用水用电接驳点。

7.1.2有偿提供临设用房。

7.1.3在合同履行过程中，如乙方人员不能满足施工要求，不能很好地与甲方、建设单位、监理方配合，甲方有权要求乙方更换，其更换上岗人员须满足甲方及建设单位的要求。

7.1.4负责协调现场的安全文明施工及各专业队伍间的交叉作业。

7.1.5负责制定项目部整体施工计划，指令各分包方按计划工期施工。

7.1.6负责审核乙方提交的工程完成量报表。

7.2分包人的工作

7.2.1严格按现行规范要求施工，根据甲方认可的设计图及现场需求量及时组织人员进行构件生产、安装，实现合同工期，满足根据现行规范的验收要求。

7.2.2遵守甲方现场施工的各项规章制度，施工过程中应做到安全、文明施工。向甲方提供工程进度计划及完成量报表。

7.2.3以书面形式向甲方提交技术负责人及管理人员名单（包括职称证明、上岗证等有关证件）以及负责人授权证明。

7.2.4从接驳点敷设的用水用电线路应满足甲方现场的总体部署、现场安全及文明施工标准的有关要求。

7.2.5项目负责人自进场之日起须参加项目例会，并认真执行会议决议。接受甲方项目部重大危险源的安全交底。

7.2.6进场材料须堆放于甲方指定位置。遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工排水、排污、施工噪音夜间施工、施工人员暂住和治安、环境卫生保护、安全生产、扬尘以及现场防火等规定，接受安检、城检的检查监督。如因乙方原因造成违章事件，或造成人身伤亡事故，其责任和因此发生的费用，由乙方承担。

7.2.7在施工过程中及竣工工程未交付以前，负责工程成品、半成品、材料及已完工程的安全及防护工作；如损坏、丢失、污染甲方及其他专业分包方的产品，应负责维修或赔偿。

7.2.8向甲方提交完整的竣工验收资料。

8、工期

8.1乙方施工工期必须包含于甲方承包总工期内，乙方施工进度应满足甲方总体工程进度要求，以保证建设方交房要求。

8.2乙方必须按甲方确认的进度计划组织施工，接受甲方对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，乙方应按甲方的要求提出改进措施，经甲方确认后执行。

8.3乙方必须按合同约定的日历工期完工，因乙方原因不能按期完工，乙方承担违约责任。

9、质量与检验

9.1施工中必须严格按照川07J10中住宅厨房排气道工程的施工要求执行。止逆阀、止逆接口及其安装底板均为成品，阀体阻力系数为1.6并经过国家消防装备质量监督检验中心测试达到国家防火阀的要求。止逆阀的安装必须符合规范和设计要求。乙方需根据户型、楼层等现场实际情况安排生产并编号。

9.2乙方应认真按照现行国家及行业标准、规范和设计图要求以及甲方依据合同发出的指令施工，随时接受甲方或业主、建设方委托的监理方的检查检验，并为检查检验提供便利条件。

9.3工程质量达不到约定标准的部分，乙方应按监理方要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。

9.4乙方烟道安装必须按照规范要求加固2根直径10mm的钢筋（如下图所示），以建设单位、监理单位、质监站验收合格为准。

10、安全施工

10.1乙方签订本合同的同时必须与甲方签订《安全生产施工管理协议》、《施工场地临电安全管理协议》、《消防安全责任书》、《综合治理责任书》，明确双方各自安全生产责任。

10.2乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按合格标准组织施工，并随时接受行业安全检

查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

10.3乙方应对其在施工场地的施工人员进行入场安全教育、安全技术交底，按要求签字完善后送甲方一份。并对他们的施工安全负责。因乙方原因导致的安全事故，由乙方承担相应责任和发生的费用。乙方应遵守甲方的规定，对进场的工人必须购买意外伤害保险一份。

10.4乙方在现场的用电及防噪、防火等安全防护应接受监理方、安检单位的检查，并承担安全用电及安全防护措施实施的费用。

10.5乙方必须保证文明施工，遵守甲方的各项规章制度，不得擅自改变甲方安全防护设施施工人员进入现场必须戴安全帽，配置个人防护用品，特殊工种必须持有效证件，并将特殊工种上岗证复印件提交甲方保存。

10.6发生伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担责任和发生的费用。

10.7现场文明施工必须执行成都市建委相关文件规定。对发生扬尘、噪音扰民等不良行为的违规事件受省、市的相关部门记录、公示、扣分的，按甲方规定对乙方罚款20000元，并于10日之内将罚款交至甲方财务处。

10.8乙方应按规定建立安全机构，在施工现场配备专职安全员。

10.9乙方应服从甲方在安全生产方面的管理，如因不服从管理发生生产安全事故，由乙方承担相关责任。

11、合同价款及结算

11.1合同价款按协议书第2条执行。本合同所定单价为包工包料包干费用，即含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险金、税金、保险、规费等按施工图纸（含技术变更）及现行规范要求完成上述所有工作内容施工的一切费用，并已考虑风险因素。分包人已充分了解施工图纸及施工现场情况，任何因忽视或误解施工图纸及施工现场情况而导致的经济索赔、单价调整、工期延长等申请将不被批准。

11.2工程量计算：

（1）以米计量，按设计图示尺寸以工程量计算；（√）

（2）以平方米计量，按设计图示尺寸以体积计算，不扣除单个面积≤300mm×300mm的孔洞所占面积；（   ）

(3) 以立方米计量，按设计图示尺寸以体积计算，不扣除单个面积≤300mm×300mm的孔洞所占体积，扣除烟道孔洞所占体积。（   ）

11.3按实发生的甲方向乙方提供的有偿服务费用，按实结算。

12、工程价款的支付及比例

12.1支付方式：银行结算方式，70 %现款和30 %银行承兑汇票（六个月）；

12.2支付比例：  以单位工程为例，单位工程安装完成通过验收支付工程量价款的75%，工程竣工验收合格并办理完竣工结算后，在3个月内支付至施工总产值的97%。剩余3%作为质保金在质量保修期结束后的三个月内一次性付清。

12.3 甲方每次给乙方支付工程款时，乙方应向甲方提供收据及南充市建安发票（国家正式发票），否则，甲方有权拒绝支付工程进度款。

13、材料设备供应

13.1乙方应按照合同约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料质量负责。

13.2乙方对进场的材料应会同甲方按现行有关规范的规定现场抽样复验，并提交试验报告，不合格的材料不得在工程中使用。

13.3乙方采购的材料与合同或标准要求不符时，乙方应按甲方要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，并承担因此发生的费用，工期不予顺延。乙方应于材料到货前24小时通知甲方、监理方及建设方检查。

13.4甲方、监理方及建设方发现乙方使用的材料与合同或标准要求不符时，应要求乙方负责修复、拆除或重新采购。乙方承担因此发生的费用，工期不予顺延。

13.5乙方保证用于本工程的烟道为优等品，如经检测所烟道未达到国家标准，对乙方处罚20000元违约金，因材料造成的损失由乙方负责赔偿。

14、保修

14.1乙方应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。

14.2本工程质量保修金为合同价的   3  ％，保修期满后由甲方扣除垫付的维修费用后支付乙方。

14.3在保修期内，乙方应负责保修，出现质量问题，乙方在接到通知24小时内进行解决，并承担因此造成的损失。

14.4本工程质量保修期为两年，外墙防渗漏为五年。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

15、违约、索赔  根据本合同有关条款的明确约定，由责任方承担违约责任。责任方支付违约金作为对损失方的赔偿，并承担因违约给损失方造成的损失。

15.1因乙方原因，无法继续承担施工，合同终止。乙方由此承担违约责任，在甲方要求的时间内退场，并承担对甲方造成的损失，包括但不限于重新发包所需的费用；新分包人要求增加的合同价款；以及因此导致甲方对建设单位或其它第三人造成的违约赔偿。

15.2乙方因工期违约应承担的违约责任：如因乙方原因未按合同约定工期完工，每延期一天，对乙方罚款 1000 元。并承担因工期延误所造成的一切损失，该损失包括但不限于因乙方工期延误而导致甲方对建设单位或任何第三人造成的工期延误的赔偿，同时接受甲方的一切处罚。

15.3乙方因质量违约应承担的违约责任：如因乙方原因工程质量验收达不到约定的质量标准，甲方对乙方处以合同价款 10% 的罚款，同时乙方必须按甲方要求限期整改；如乙方限期未整改或整改后仍达不到约定的质量标准，乙方除承担违约责任外，并承担所有因质量原因造成的损失，包括但不限于因此导致甲方对建设单位或任何第三人的违约赔偿；工期不予顺延，同时甲方有权终止合同。因甲方原因造成的工期延误，按双方认可的天数顺延。

15.4双方约定的其他违约：

16、职业健康安全与环境

16.1乙方应遵守有关环境保护的法律、法规，并应采取有效措施控制施工现场的各种粉尘、废气、废弃物、噪声、振动等对周围环境造成的污染和危害。

16.2乙方应遵守有关的施工安全、劳动保护、防火和防毒的法律、法规，建立相应的管理制度，并应配备必要的设备器具和标识。

16.3严格按照甲方有关体系文件规定执行，确保职业健康安全，做好环保工作并随时接受甲方的监督、检查。

16.4乙方应对进场人员进行职业健康安全与环境知识教育，作业人员应做好劳动用品、用具的使用、保养及管理。

16.5、进场的成品、半成品及所有材料应符合国家有关建筑工程装饰装修材料有害物质限量标准的规定。

16.6遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工排水、排污、施工噪音夜间施工、施工人员暂住和治安、环境卫生保护、安全生产、劳动保护、扬尘以及现场防火、防毒等规定。

17、合同生效与终止  本合同双方约定经双方法人代表（或委托代理人）签字并盖章后生效；双方履行完合同全部义务后，合同终止。

18、组成分包合同的文件包括：

18.1本合同协议书、专用条款；

18.2中标通知书（如有时）；

18.3分包人的报价书；

18.4除总包合同工程价款之外的总包合同文件；

18.5本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件；

18.6合同履行过程中，双方协商一致的其它书面文件。

19、合同争议的解决方式  本合同在履行过程中发生争议，双方应协商解决，协商不成，双方约定向合同签订地人民法院提起诉讼。

20、其他  本合同未尽事宜，由双方协商解决，其签定的相关协约或附件经双方签字并盖章后与本合同具有同等效力。

21、合同份数  本合同一式伍份，甲方执肆份，乙方执壹份。

承包人（甲方）：（公章）                    分包人（乙方）：（公章）

法定代表人或                			   法定代表人或

委托代理人：                 		       委托代理人：

签订日期：                                 签订日期：