投标须知

一、接受投标时间及地点

1、2017年   5 月  7 日 5:30  时之前（北京时间）在下述开标地点接受投标，逾期收到和密封不符合规定的投标文件将被拒绝。

项目名称：悦中心项目烟道制作安装工程

接标地点：悦中心项目部。

二、投标文件组成及装订

1、投标报价表；

2、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

3、企业资质（例：营业执照、资质证书、安全生产许可证、组织机构代码、税务登记证、开户证明等）（所有证件经年检合格的副本复印件加盖投标人公章，年检章要清楚）；

4、承诺书，投标单位承诺响应招标文件及附件等资料，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章；

5、需完善后附表格，详见附件1、2、3；

6、投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认；

7、投标文件正本壹份，应用密封条密封；

8、投标文件封面、投标报价表均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在投标文件中须同时提交授权委托书。

三、其他

投标文件必须包含投标单位的资质证明文件及以下几方面内容。

1、报价单格式不得修改，只填分项单价。

2、工程款支付方式不得更改，支付比例若有不同意见则写出不同意见。

3、保修期年限不得更改，质保金比例若有不同意见则写出不同意见。

4、投标截止时间2017年  5 月  7 日下午  5:30   点前。

5、参与投标的单位自行联系项目部，由项目部发放电子版图纸。

项目部联系人：边贵金          联系电话：18623386012

一、投标报价单

投标报价单

| 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 工程量 （预计） | 单价 | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#楼厨房PQC-40型 | 600mm*500mm | m | 1140 |  |  | 结算数量以双方确认的实际安装数量为准，并调整合同暂定价。 |
| 2#楼厨房PQC-24型 | 460mm*400mm | m | 780 |  |  |  |
| 1#楼卫生间 | 430mm*300mm | m | 740 |  |  |  |
| 2#楼卫生间 | 380mm*250mm | m | 60 |  |  |  |
| 3#楼厨房 | 320mm*240mm | m | 64 |  |  |  |
| 3#楼卫生间 | 320mm*240mm | m | 64 |  |  |  |
| 厨房排烟止逆阀 |  | 个 | 645 |  |  |  |
| 卫生间排烟止逆阀 |  | 个 | 275 |  |  |  |
| 合同价款 （暂定） |  |  |  |  |  |  |

二、工程款的支付方式与比例

2.1定单价为包工包料包干费用，即含人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险金、税金、保险、规费等按施工图纸（含技术变更）及现行规范要求完成上述所有工作内容施工的一切费用，并已考虑风险因素。分包人已充分了解施工图纸及施工现场情况，任何因忽视或误解施工图纸及施工现场情况而导致的经济索赔、单价调整、工期延长等申请将不被批准。

2.2工程量计算：

(1）以米计量，按设计图示尺寸以工程量计算；（√）

(2）以平方米计量，按设计图示尺寸以体积计算，不扣除单个面积≤300mm×300mm的孔洞所占面积；（   ）

(3) 以立方米计量，按设计图示尺寸以体积计算，不扣除单个面积≤300mm×300mm的孔洞所占体积，扣除烟道孔洞所占体积。（   ）

2.3按实发生的甲方向乙方提供的有偿服务费用，按实结算。

2.4支付方式：银行结算方式，70 %现款和30 %银行承兑汇票（六个月）

2.5支付比例：以单位工程为例，单位工程安装完成通过验收支付工程量价款的75%，工程竣工验收合格并办理完竣工结算后，在3个月内支付至施工总产值的97%。剩余3%作为质保金在质量保修期结束后的三个月内一次性付清。

| 附件1 四川省第三建筑工程公司 专业工程分包供方评审记录表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专业工程分包供方名称 |  |  |  |  |  |  |
| 评审单位 |  |  | 评审时间 |  |  |  |
| 经营许可和 资质证明 | 营业执照注册号： |  |  |  | 评审人： |  |
|  | 资质证书编号： 资质等级： |  |  |  |  |  |
|  | 承包工程范围： |  |  |  |  |  |
|  | 安全生产许可证号： 有效期： |  |  |  |  |  |
|  | 质量管理体系、环境管理体系、职业健康管理体系建立情况： |  |  |  |  |  |
| 专业能力及施工技术水平 | 评审人： |  |  |  |  |  |
| 人员结构及 素质 | 评审人： |  |  |  |  |  |
| 机具设备 | 评审人： |  |  |  |  |  |
| 质量、安全、施工管理的保证能力 | 评审人： |  |  |  |  |  |
| 工程业绩 和信誉 | 评审人： |  |  |  |  |  |
| 评审结果：（合格/不合格） 判定人： |  |  |  |  |  |  |

注：此表由评审单位填写，并报公司生产管理案。

附件2                   四川省第三建筑工程公司

专业工程分包商评价记录（资质调查）      表一

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  |  | 企业详细地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |  | 电子 邮箱 |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 代理人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照注册号 |  |  |  |  |  | 注册资金 |  |  |  |  | 企业成立时间 |  |  |  |  |  |
| 营业执照编号 |  |  |  |  |  | 营业期限 |  |  |  |  | 营业执照发证时间 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  | 公司类型 |  |  |  |  | 营业执照是否年检 |  |  |  |  |  |
| 组织机构代码证 | 代码 |  |  |  |  |  |  |  | 有效期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质证书 | 编号 |  |  |  |  |  |  |  | 主项资质等级 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 发证机关 |  |  |  |  |  |  |  | 发证时间 |  |  |  | 是否年检 |  |  |  |
| 安全生产许可证 |  | 编号 |  |  |  |  |  |  | 发证时间 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 发证机关 |  |  |  |  |  |  | 有效期 |  | 开始日期： 结束日期： |  |  |  |  |  |
| 税务登记 |  |  | 账号 |  |  |  |  |  | 有效期 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 发证机关 |  |  |  |  |  | 发证时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  | 名称 |  |  |  |  |  | 账号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 从业人员情况（人） |  |  | 年末从业人员数 |  |  |  |  |  | 从业人员年平均人数 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其中：管理人员 |  |  |  |  |  | 持证上岗人数 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 注册建造师 |  |  |  |  |  | 安全员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 财务情况 |  |  | 资产总额 |  | 万元 |  |  |  | 企业总收入 |  | 万元 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 净资产 |  | 万元 |  |  |  | 利润总额 |  | 万元 |  |  |  |  |  |
| 近三年工程结算收入 |  |  | 20 年 |  |  |  | 20 年 |  |  |  | 20 年 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 万元 |  |  |  | 万元 |  |  |  | 万元 |  |  |  |  |  |

注：此表由被评价方填写并加盖公章，报分公司（直属项目管理部）。

附件3                                    四川省第三建筑工程公司

专业工程分包商评价记录（工程业绩）

| 序号 | 工程名称 | 专业工程分包内容 | 工程规模 |  |  |  | 工期情况 |  | 施工年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 体量 | 单位 | 合同价 （万元） | 结算价（万元） | 合同工期（天） | 实际工期（天） |  |

注：提供相应工程的合同文件；此表由被评价方填写并加盖公章，报分公司（直属项目管理部）。