| 海兰云天五期工程·国际村一组团一期示范区绝对工期如下： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 栋号 | 关键节点 | 开始时间 | 节点完成时间 | 绝对天数（天） | 备注 |
| 1 | 33#、40#楼（样板房展示区） | 砖砌体施工完成 | 2019年1月20日 | 2019年3月30日 | 70 |  |
| 2 |  | 内墙、外墙、屋面工程施工完成 | 2019年3月30日 | 2019年5月30日 | 60 |  |
| 3 | 非样板区 | 砖砌体施工完成 | 2019年3月20日 | 2019年9月30日 | 170 |  |
| 4 |  | # 内墙、外墙、屋面工程施工完成 | 2019年5月30日 | 2018年12月30日 | 210 |  |